****

编制要点

（参考）

1.工程概况

工程由来、工程内容、工程范围等。

2.道路现状和交通状况

拟占用道路现状，包括道路断面和交通组织（要求提供示意图、路网图、实景照片等），以及现状交通运行情况及分析等。

3.施工方案

施工工艺、合理占用道路的范围以及占用该范围的必要性。

4.施工工期和施工计划

计划总工期、分段施工计划等情况，具体施工时间待审查后确定。

5.施工期间的交通组织方案

施工交通影响范围内机动车交通组织、行人和非机动车交通组织、公共交通组织、周边路网交通改善与交通分流优化方案、现状交通安全设施的处置及临时交通安全设施的设置方案、交通管理应急预案等（要求提供施工作业控制区交通安全设施设置设计图，标明范围、位置、数量等，施工区域交通标志统计表格、周边道路绕行标志设置和地面标线调整设计图、标志内容样式和设置位置统计表）。

6.现场负责人员通讯录。

7.公告新闻通告。

8.《道路施工作业交通安全承诺》。

9.《施工临时交通安全设施、交通安全保障人员设置情况》。